# 基于大语言模型的数据库安全运维教学智能体

面向 MySQL 数据库巡检、权限管控、备份恢复与安全事件处置的情景化学习助手

选题与开发规划（智能体 01/04）

2026 年 7 月

# 目录

文档信息

1. 选题背景

2. 项目定位

3. 建设目标

3.1 总体目标

3.2 教学目标

3.3 项目成果目标

4. 用户与使用场景

4.1 主要用户

4.2 核心故事背景

4.3 可扮演角色

5. 故事线与任务分支

5.1 决策分支一：安全基线巡检

5.2 决策分支二：账号权限审计

5.3 决策分支三：异常日志分析

5.4 汇合任务：风险处置与闭环

5.5 失败分支

5.6 模拟攻击方案（仅限教学沙箱）

6. 功能需求

6.1 故事线引导模块

6.2 大语言模型教学助手

6.3 MySQL 教学沙箱

6.4 安全基线巡检模块

6.5 权限审计模块

6.6 SQL 与日志分析模块

6.7 备份恢复演练模块

6.8 评分与报告模块

6.9 教师管理模块（基础版）

6.10 受控攻击回放模块

7. 非功能需求

7.1 安全性

7.2 可用性

7.3 性能

7.4 可维护性

8. 总体技术方案

8.1 推荐技术路线

8.2 架构分层

8.3 核心数据流

9. 模块边界

10. 数据设计概览

11. 异常处理与降级策略

12. 测试计划

12.1 单元测试

12.2 集成测试

12.3 场景验收测试

12.4 安全测试

13. 建议开发阶段

14. 验收标准

15. 本期范围之外

16. 风险与应对

17. 与指导手册交付物的对应关系

18. 后续工作

# 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目序号 | 01/04 |
| 项目名称 | 基于大语言模型的数据库安全运维教学智能体 |
| 项目副标题 | 面向 MySQL 数据库巡检、权限管控、备份恢复与安全事件处置的情景化学习助手 |
| 项目阶段 | 选题与开发规划 |
| 开发环境 | Visual Studio Code |
| 目标数据库 | MySQL 教学沙箱 |
| 系统形态 | Web 教学系统 + 大语言模型 + MySQL 隔离沙箱 |
| 文档日期 | 2026 年 7 月 15 日 |

# 1. 选题背景

指导手册将“数据库安全运维智能体”列为网络安全专业课情景教学智能体，支撑课程为“数据库原理与安全”，核心教学定位包括 SQL 运维、权限管控、SQL 注入攻防、数据库备份恢复和安全基线检查。

传统数据库安全课程常将知识讲解、命令练习和事件处置分开进行，学员难以形成完整的安全运维思路。本项目拟引入大语言模型、规则检测和隔离的 MySQL 教学数据库，以真实企事业单位事件为背景，引导学员完成巡检、研判、处置、恢复和报告编写，形成“知识学习—情景决策—安全实操—结果反馈”的教学闭环。

# 2. 项目定位

本项目定位为数据库安全运维情景化教学助手，主要用户是正在学习数据库原理、MySQL 运维和网络安全基础的学生。系统不直接管理真实生产数据库，不追求替代专业数据库管理平台，而是通过可重置的教学沙箱、安全规则和大模型讲解，帮助学员掌握标准化的数据库安全运维流程。

项目采用混合式教学沙箱路线：

• 巡检查询、账号查看、权限分析和备份验证可在本地 MySQL 教学环境中真实执行；

• 高风险修改、攻击行为和破坏性恢复使用模拟数据、固定任务或白名单操作；

• 大语言模型负责场景引导、知识解释和提示生成，不直接持有数据库高权限凭据，也不能任意执行 SQL；

• 规则引擎负责客观检测与评分，避免完全依赖大模型判断。

# 3. 建设目标

## 3.1 总体目标

开发一个能够引导学员在企业数据库安全事件中完成 MySQL 安全巡检、权限审计、异常 SQL 研判、备份恢复验证和处置报告生成的教学智能体。

## 3.2 教学目标

1. 掌握 MySQL 安全基线巡检的常用命令、检查项和判断标准；

2. 理解最小权限原则，能够识别异常账号、过度授权和危险访问来源；

3. 能够从模拟审计日志中识别批量查询、异常登录和疑似 SQL 注入行为；

4. 掌握数据库备份有效性检查和隔离恢复验证流程；

5. 能够按照发现、研判、处置、恢复、复盘的步骤形成安全运维闭环；

6. 能够生成结构清晰、证据充分的数据库安全运维报告。

## 3.3 项目成果目标

1. 可运行的 Web 教学系统；

2. 可重置的 MySQL 教学沙箱和模拟业务数据；

3. 数据库安全知识库与大语言模型问答能力；

4. 三条可选择、最终汇合的故事任务分支；

5. 安全基线、权限、日志和备份四类实操任务；

6. 风险评分、学习评分及报告导出功能；

7. 仅作用于教学沙箱、能够一键重置的受控攻击回放能力；

8. 与指导手册要求对应的功能手册、源代码及数据库压缩包、安全审计报告。

# 4. 用户与使用场景

## 4.1 主要用户

• 学员：选择任务、执行查询、分析风险、完成处置并查看评分；

• 教师或助教：查看任务完成情况、评分和报告，必要时重置教学场景；

• 系统管理员：维护场景数据、知识库、检测规则和大模型配置。

## 4.2 核心故事背景

某市公共服务平台的 MySQL 业务数据库出现异常高权限账号和大量可疑查询，同时夜间备份任务执行失败。平台存储用户身份信息和业务办理记录，存在数据泄露及服务中断风险。单位要求数据库安全运维岗（学员扮演）在 2 小时内完成风险排查、权限处置、备份恢复验证和安全加固。

## 4.3 可扮演角色

• 数据库安全运维工程师；

• 数据库管理员；

• 应急响应工程师。

# 5. 故事线与任务分支

## 5.1 决策分支一：安全基线巡检

学员选择先进行 MySQL 安全基线检查，查看版本、账号、远程访问、密码策略、日志配置和备份配置。系统根据执行过程提示风险，完成后解锁“账号权限审计”。

预设发现包括：

• 存在可从任意来源连接的高权限账号；

• 业务账号拥有超出职责范围的权限；

• 审计或关键日志配置不足；

• 备份任务状态异常。

## 5.2 决策分支二：账号权限审计

学员选择先分析账号与权限，识别新增可疑账号、过度授权、共享账号及异常来源。完成后解锁“日志与可疑 SQL 分析”。

预设发现包括：

• 新增账号来源不明；

• 普通应用账号拥有管理权限；

• 账号主机范围设置过宽；

• 长期未使用账号仍处于启用状态。

## 5.3 决策分支三：异常日志分析

学员选择先分析模拟的数据库日志和 Web 访问日志，识别批量查询、异常时间访问、失败登录和疑似 SQL 注入请求。完成后解锁“备份恢复验证”。

预设发现包括：

• 同一来源短时间出现大量失败查询；

• 非工作时段出现批量读取行为；

• Web 请求参数与数据库异常语句在时间上相关；

• 可疑账号访问了敏感业务表。

## 5.4 汇合任务：风险处置与闭环

所有分支最终进入统一闭环任务：

1. 禁用异常账号；

2. 撤销不合理权限；

3. 调整高风险访问来源；

4. 验证备份文件及校验信息；

5. 在隔离恢复库中完成恢复验证；

6. 汇总风险证据、操作过程和改进建议；

7. 生成数据库安全运维报告。

## 5.5 失败分支

发生以下情况时进入失败分支：

• 超过任务时限仍未完成关键处置；

• 将正常账号误判并直接删除；

• 在非隔离环境尝试执行高风险 SQL；

• 未验证备份便直接覆盖数据库；

• 未处理高危权限或异常来源便提交报告。

系统展示相应风险后果，并通过分级提示引导学员重新完成任务。

## 5.6 模拟攻击方案（仅限教学沙箱）

本项目使用“受控攻击回放”构造教学事件。攻击过程由固定场景和预设事件驱动，只作用于隔离的 MySQL 教学沙箱和合成数据，不提供对外攻击入口，也不允许学员或大语言模型提交任意攻击载荷。

### 5.6.1 模拟攻击链

1. 入口阶段—SQL 注入迹象：回放预设异常 Web 请求和数据库日志，模拟业务系统参数化查询缺失后产生的 SQL 注入迹象。

2. 权限利用阶段：模拟应用账号权限配置过大，使其能够访问超出业务职责范围的数据表，并生成异常授权证据。

3. 异常访问阶段：对合成用户数据执行受限的批量查询回放，产生非工作时段访问、查询量突增和敏感表读取记录。

4. 持久化阶段：在场景初始化时预置来源异常的高权限账号，供学员识别、研判、锁定和回收权限。

5. 备份干扰阶段：模拟备份任务失败、校验值不一致或最新备份不可用，不实际删除备份文件和业务数据。

6. 证据生成阶段：形成 Web 访问日志、MySQL 日志、账号权限快照、备份记录和场景事件时间线。

### 5.6.2 学员处置任务

• 定位异常请求和可疑 SQL；

• 识别被滥用的应用账号和异常高权限账号；

• 撤销过度授权并锁定可疑账号；

• 验证备份文件，在隔离恢复库中完成恢复验证；

• 完成安全加固、证据整理和事件报告。

### 5.6.3 攻击回放安全边界

• 仅使用合成或脱敏数据；

• 沙箱禁止访问外网和宿主机其他数据库；

• 攻击事件只能通过固定场景编号触发，不接受任意攻击参数；

• 大语言模型不能直接执行 SQL，只能调用后端受控工具；

• 限制查询数量、执行时间和资源占用；

• 拦截删除库表、无条件批量修改等破坏性操作；

• 每次演练结束后可一键恢复标准快照。

# 6. 功能需求

## 6.1 故事线引导模块

• 展示事件背景、角色对话和倒计时；

• 支持三条起始决策路径；

• 根据任务结果解锁后续节点；

• 记录选择顺序、用时、错误和提示次数；

• 支持失败后重试和场景重置。

## 6.2 大语言模型教学助手

• 解读任务要求和数据库安全概念；

• 根据当前节点提供分级提示，而不是直接给出完整答案；

• 解释 SQL 查询结果、风险成因和修复原则；

• 基于知识库回答 MySQL 安全运维问题；

• 在生成回答时标注知识来源或对应检查项；

• 当模型不可用时，退化为预设知识提示，不阻塞主任务。

## 6.3 MySQL 教学沙箱

• 提供模拟公共服务平台业务库和脱敏合成数据；

• 预置正常账号、异常账号、过度授权及审计线索；

• 提供只读学员账号和受控处置接口；

• 支持一键初始化和场景重置；

• 高风险操作在隔离副本中执行；

• 不使用真实个人信息或生产凭据。

## 6.4 安全基线巡检模块

• 检查数据库版本与基础配置；

• 检查远程访问和账号主机范围；

• 检查高权限、匿名、长期未用账号；

• 检查密码策略和关键日志配置；

• 检查备份任务状态及最近备份时间；

• 输出检查结果、风险等级和修复建议。

## 6.5 权限审计模块

• 展示账号、来源与授权关系；

• 对照最小权限规则识别过度授权；

• 检测高权限账号、共享账号和异常账号；

• 支持撤销权限、锁定账号等白名单处置；

• 在处置前展示影响范围和确认提示。

## 6.6 SQL 与日志分析模块

• 加载预设的 MySQL 日志和 Web 访问日志；

• 支持按时间、账号、来源和语句类型筛选；

• 将 Web 请求与数据库语句进行时间关联；

• 标记批量查询、异常登录、敏感表访问和疑似注入模式；

• 展示证据链、风险说明和建议处置。

## 6.7 备份恢复演练模块

• 展示备份时间、大小、状态和校验信息；

• 判断备份是否完整、是否满足恢复条件；

• 在隔离恢复库中执行恢复验证；

• 比较恢复前后的表结构、记录数量和关键校验值；

• 记录恢复步骤、耗时和异常信息。

## 6.8 评分与报告模块

• 按任务完成度、风险识别率、操作规范性、用时和提示次数评分；

• 区分知识错误、流程错误和危险操作；

• 生成事件概述、检查结果、证据、处置、恢复验证和改进建议；

• 支持查看和导出数据库安全运维报告；

• 报告不得包含明文密码、完整令牌或真实敏感数据。

## 6.9 教师管理模块（基础版）

• 查看学员任务记录和最终得分；

• 查看学员选择的故事路径；

• 重置场景；

• 维护知识条目、规则说明和标准答案；

• 不在第一阶段建设复杂班级、组织和多租户功能。

## 6.10 受控攻击回放模块

• 根据固定场景编号加载预设异常状态、日志和证据；

• 支持开始、暂停、结束和一键重置回放；

• 记录每个攻击事件的发生时间、目标对象和预期证据；

• 保证 Web 日志、MySQL 日志、账号权限快照和备份记录在时间线上相互对应；

• 不接收任意 SQL、命令、地址或外部目标参数；

• 回放异常时自动终止并恢复教学沙箱标准快照。

# 7. 非功能需求

## 7.1 安全性

• 大语言模型服务不得直接获得 MySQL 管理员密码；

• 学员默认使用只读账号，处置操作必须通过后端固定接口；

• SQL 执行前进行语句类型、目标对象和权限校验；

• 拦截 DROP、TRUNCATE、无条件 DELETE/UPDATE 等危险操作；

• 所有操作保留审计记录；

• 使用合成数据，避免真实个人信息进入模型或日志；

• API 密钥、数据库密码通过环境变量或本地密钥配置保存，不写入代码仓库。

## 7.2 可用性

• 主流程在大语言模型暂时不可用时仍可完成；

• 数据库连接失败时给出明确原因和恢复入口；

• 场景可一键重置，避免前一次操作影响下一次演示；

• 关键任务状态自动保存，页面刷新后可恢复进度。

## 7.3 性能

• 常规页面和规则巡检应在可接受等待时间内返回；

• 大模型回答采用超时控制，并显示生成状态；

• 日志数据使用教学规模，保证普通个人电脑能够运行演示。

## 7.4 可维护性

• 场景、知识库、检测规则、评分规则相互独立；

• 大模型供应方通过统一适配接口配置，便于替换；

• 关键模块具备日志、错误码和基础自动化测试；

• 项目提供环境配置示例、启动说明和重置说明。

# 8. 总体技术方案

## 8.1 推荐技术路线

• 开发工具：Visual Studio Code；

• 前端：Vue 3 与常用组件库，用于故事界面、任务面板、巡检结果和报告展示；

• 后端：Python + FastAPI，提供任务、场景、规则、数据库和大模型接口；

• 教学数据库：MySQL，存放模拟业务数据和安全场景数据；

• 应用数据：第一版使用 SQLite 保存用户、任务进度、评分和报告；教学业务数据继续存放在 MySQL 沙箱中；

• 大模型：通过可配置的兼容接口接入，不将具体模型写死在业务代码中；

• 知识检索：第一阶段使用整理后的 Markdown 知识条目和关键词检索，第二阶段再增加向量检索；

• 部署方式：第一版采用本地部署，并提供 Docker Compose 配置统一启动前端、后端和 MySQL 教学沙箱；开发阶段也可在 Visual Studio Code 中分别启动各服务。

## 8.2 架构分层

1. 表现层：登录、故事线、任务面板、SQL 操作区、智能问答、评分和报告页面；

2. 接口层：用户、场景、任务、巡检、权限、日志、备份、问答和报告 API；

3. 业务层：故事状态机、评分引擎、规则引擎、提示策略和报告生成器；

4. AI 层：模型适配器、提示词模板、知识检索、回答安全过滤；

5. 数据层：应用数据库、知识库、操作审计日志和报告文件；

6. 沙箱层：MySQL 教学库、预设漏洞与异常、备份文件和隔离恢复库。

## 8.3 核心数据流

1. 学员选择角色和起始决策；

2. 故事状态机下发当前任务和可用操作；

3. 学员通过固定接口执行查询或白名单处置；

4. 后端连接教学沙箱，返回脱敏后的执行结果；

5. 规则引擎判定风险、完成度和得分；

6. 大模型结合任务状态、规则结果和知识条目生成解释或分级提示；

7. 系统记录证据和操作日志，更新故事节点；

8. 所有关键任务完成后生成安全运维报告。

# 9. 模块边界

| 模块 | 主要职责 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| 场景引擎 | 管理角色、节点、分支、解锁和失败状态 | 场景配置、任务记录 |
| 攻击回放服务 | 按固定场景注入异常状态、日志和证据，并负责安全重置 | 攻击事件配置、沙箱管理 |
| 规则引擎 | 执行基线、权限、日志和备份检查 | MySQL 沙箱、规则配置 |
| SQL 安全网关 | 校验和执行只读或白名单 SQL | 权限策略、MySQL 沙箱 |
| AI 教学服务 | 问答、解释、分级提示和文字总结 | 模型接口、知识检索 |
| 评分服务 | 计算过程分和结果分 | 任务记录、规则结果 |
| 报告服务 | 汇总证据、处置和建议 | 评分、审计日志、模板 |
| 沙箱管理 | 初始化、重置、备份和隔离恢复 | MySQL、场景脚本 |

# 10. 数据设计概览

建议的核心数据对象包括：

• 用户与角色；

• 场景、节点和分支；

• 攻击场景、攻击事件和证据时间线；

• 教学任务与完成记录；

• 检查规则与检查结果；

• 学员操作与审计日志；

• 模拟数据库账号与授权快照；

• 日志样本与风险标签；

• 备份记录与恢复验证结果；

• 知识条目与来源；

• 评分明细与最终报告。

正式数据库表结构在详细实施计划阶段确定。

# 11. 异常处理与降级策略

• 大模型超时或不可用：显示预设提示和知识条目，允许继续完成任务；

• 模型回答缺少依据：提示“未找到可靠知识依据”，不将回答计入任务结论；

• MySQL 连接失败：暂停实操、保留进度并提供重新连接或重置入口；

• 危险 SQL：拒绝执行，记录一次危险操作并给出原理说明；

• 攻击回放异常：立即停止事件注入，标记失败节点并将沙箱恢复至标准快照；

• 恢复验证失败：保留失败原因，允许重新选择备份或重置恢复库；

• 场景数据被破坏：通过初始化脚本恢复到标准快照；

• 报告生成失败：保留结构化任务结果，可重新生成报告。

# 12. 测试计划

## 12.1 单元测试

• 场景节点解锁与失败状态；

• 攻击事件顺序、证据生成和重置状态；

• 风险规则判断；

• SQL 白名单和危险语句拦截；

• 评分计算；

• 报告字段生成。

## 12.2 集成测试

• 后端与 MySQL 教学沙箱连接；

• 攻击回放服务与场景引擎、规则引擎和沙箱的协作；

• 巡检、权限、日志、备份模块的数据流；

• 大模型适配器和知识检索；

• 场景重置与恢复库初始化。

## 12.3 场景验收测试

• 三条起始分支均可独立进入并最终汇合；

• 固定攻击场景能够完整回放，且各类证据在同一时间线上一致；

• 正确操作能够解锁后续任务；

• 错误或危险操作能够触发提示、扣分或失败分支；

• 大模型不可用时仍能完成完整教学流程；

• 最终报告能够反映学员实际选择和操作证据。

## 12.4 安全测试

• 验证模型不能绕过后端直接操作数据库；

• 验证攻击回放不能访问外网、宿主机其他数据库或非预设目标；

• 验证攻击回放接口拒绝任意 SQL、命令和地址参数；

• 验证高风险 SQL 被拦截；

• 验证 API 密钥和数据库密码不出现在日志、页面和报告中；

• 验证普通学员无法访问教师或系统管理接口；

• 验证导出报告中的敏感字段已脱敏。

# 13. 建议开发阶段

本规划按 18 个工作日编排；若老师另行规定实习周期，再等比例调整各阶段时间：

| 阶段 | 建议时间 | 主要工作 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 需求与场景确认 | 第 1—2 日 | 明确角色、任务、评分和安全边界 | 规划方案、场景流程 |
| 2. 沙箱与数据准备 | 第 3—5 日 | 建立 MySQL 教学库、异常账号、日志、备份样本和受控攻击事件 | 初始化、回放与重置脚本 |
| 3. 后端核心功能 | 第 6—9 日 | 场景引擎、攻击回放服务、规则引擎、SQL 网关、评分接口 | 可调用的后端 API |
| 4. 前端教学流程 | 第 10—12 日 | 故事线、任务面板、巡检、日志和评分页面 | 可演示的 Web 流程 |
| 5. 大模型与知识库 | 第 13—14 日 | 模型适配、知识检索、分级提示 | AI 教学助手 |
| 6. 报告与测试 | 第 15—17 日 | 报告生成、异常处理、安全测试 | 测试记录、报告模板 |
| 7. 文档与验收 | 第 18 日 | 整理功能手册、部署说明和审计材料 | 最终交付包 |

# 14. 验收标准

1. 能够启动并重置完整的教学场景；

2. 三条起始决策分支均可正常完成并汇合；

3. 至少覆盖账号、权限、日志、备份和基础配置等核心巡检项；

4. 能够识别预设的异常账号、过度授权、异常 SQL 和无效备份；

5. 能够按固定场景完整回放模拟攻击，并生成一致的日志、权限、备份和事件时间线证据；

6. 攻击回放不能访问外网、宿主机其他数据库或接受任意攻击参数；

7. 学员只能执行只读查询和受控处置，高风险 SQL 会被拦截；

8. 大语言模型能结合任务和知识库提供解释及分级提示；

9. 大模型不可用时主教学流程仍可继续；

10. 能够记录学员过程、计算得分并生成安全运维报告；

11. 场景数据均为合成或脱敏数据，不包含真实个人信息；

12. 提供清晰的启动、配置、回放、重置、演示和测试说明。

# 15. 本期范围之外

为保证项目能够按期落地，第一版不包含：

• 直接接入真实生产数据库；

• 自动执行任意大模型生成的 SQL；

• 真实攻击工具或破坏性攻击能力；

• 复杂的多租户、学校组织和班级管理；

• 移动端客户端；

• 多种数据库同时适配；

• 全自动数据库运维平台或商业级监控能力。

# 16. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 大模型回答不准确 | 误导学员 | 规则结果作为评分依据；回答引用知识条目；提供预设提示降级 |
| 项目范围过大 | 无法按期完成 | 第一版只支持 MySQL 和单一故事场景，其他能力后续扩展 |
| 教学沙箱被破坏 | 无法继续演示 | 使用隔离数据库、快照和一键重置脚本 |
| 危险 SQL 被执行 | 数据丢失或环境异常 | 只读账号、SQL 白名单、固定处置接口和审计日志 |
| 攻击回放被误用 | 影响非教学目标或产生破坏性行为 | 固定场景编号、禁止任意参数、网络隔离、资源限制和一键重置 |
| 备份恢复耗时或失败 | 演示卡顿 | 使用教学规模数据和独立恢复库，预置可用备份样本 |
| 环境搭建复杂 | 演示准备时间长 | 提供统一启动配置、环境检查和详细说明 |

# 17. 与指导手册交付物的对应关系

1. 智能体规划设计方案：本开发规划及经确认的智能体设计实例；

2. 智能体功能手册：开发完成后编写用户操作、模块功能和演示流程；

3. 智能体源代码及数据库压缩包：前端、后端、场景配置、知识库、数据库初始化及重置文件；

4. 智能体源代码安全审计报告：记录依赖、密钥管理、SQL 注入、权限控制、日志脱敏和大模型安全边界的审计结果。

# 18. 后续工作

本方案经确认后，进入详细实施计划阶段，进一步确定：

• 项目目录结构；

• 数据库表结构和初始化数据；

• API 接口清单；

• 页面与交互清单；

• 场景状态机配置；

• 各模块开发顺序；

• 测试用例和验收脚本。